arar: 9,0100, 9,0200, 9,0300 ayrı kalsın. Gerekçe: 9.01=EF optimizasyon, 9.02=cache stratejisi, 9.03=iyileştirme metrikleri. Hedef notlarla uyumlu. Ölç-iyileştir döngüsü için bağımsız çıktılar üretir.

9,0300 — İyileştirme metrikleri

- Çıktı: EF sorgu süresi histogramı. Komut sayacı. Cache hit/miss. P50/P95/P99. Prometheus/OTLP export.

- Uygulama: Var olan OpenTelemetry’yi kullan. DbCommandInterceptor veya OTel EF enstrümantasyonu. Meter adları standartlara uysun.

- Test: “Metric yayımlıyor mu” smoke testi. Basit P95 doğrulaması.

- Neden önce: 9,0100 ve 9,0200 için baseline gerekir.

9,0100 — EF optimizasyonları

- Çıktı: Okumada varsayılan AsNoTracking. Doğru Include. SplitQuery varsayılanı. Projection. Sıcak yollar için CompiledQuery. Standart paging.

- Uygulama: AppDbContext’te UseQuerySplittingBehavior(SplitQuery). Uygun yerlerde AsNoTracking/AsNoTrackingWithIdentityResolution. Repository/Handler rehberi: projection-filtre kalıpları. CompiledQuery yardımcıları.

- Test: Önce/sonra karşılaştırması. Takip edilen nesne sayısı, SQL komut sayısı ve süre düşer. N+1 testi.

9,0200 — Cache stratejileri

- Çıktı: CQRS Query tarafında cache decorator. Anahtar standardı. TTL ve invalidation politikası. Cache metrikleri.

- Uygulama: IMemoryCache kaydı. QueryCacheBehavior<TReq,TRes> (key = {RequestType}:{hash(request)}). Seçenekler: TTL, max size. Invalidation: Komut sonrası entity-type sürümü artışı veya domain event ile tag invalidation.

- Test: Hit/miss senaryoları. TTL dolumu. Komut sonrası invalidation. Hit oranı ölçümü.

Sıralama

- 9,0300’ı minimumda aç ve baseline al.

- 9,0100 optimizasyonları uygula.

- 9,0200 cache’i ekle.

- 9,0300’ı tamama erdir: hedefler ve raporlama.

Kabul kriterleri

- 9,0100: P95 sorgu süresi ve SQL çağrı sayısı baseline’a göre anlamlı düşer. N+1 testleri geçer.

- 9,0200: P95 okuma süresi ve DB çağrı sayısı ek düşüş gösterir. Hit oranı ≥ %70 (ayar-bağımlı).

- 9,0300: Metrikler Prometheus’ta görünür. P95, hit/miss ve hata oranı panoda izlenir. Dokümantasyon tamdır.

Kod dokunuş noktaları

- AppDbContext ve EF ayarları.

- Pipeline/Behaviors: QueryCacheBehavior.cs.

- ServiceCollectionExtensions: IMemoryCache ve davranış kayıtları.

- Testler: EF perf, QueryCacheBehavior, metrik smoke.

TREEVİEW

+-- ArchiX.Library (PROJE)

|   +-- Infrastructure

|   |   +-- EFCore

|   |   |   +-- Repository.cs (Güncelleme - 9,0100)

|   |   |   +-- QueryableOptimizationExtensions.cs (Yeni - 9,0100)

|   |   |   +-- DbCommandMetricsInterceptor.cs (Yeni - 9,0300)

|   |

|   |   +-- Caching

|   |       +-- MemoryCacheService.cs (Güncelleme - 9,0300)

|   |       +-- RedisCacheService.cs (Güncelleme - 9,0300)

|   |

|   +-- Runtime

|       +-- Observability

|           +-- ObservabilityServiceCollectionExtensions.cs (Güncelleme - 9,0300)

+-- ArchiX.Library.Tests (PROJE)

|   +-- Test

|   |   +-- InfrastructureTests

|   |   |   +-- RepositoryEfOptimizationTests.cs (Yeni - 9,0100)

|   |

|   |   +-- RunTimeTests

|   |       +-- ObservabilityTests

|   |           +-- DbCommandMetricsInterceptorTests.cs (Yeni - 9,0300)

|   |           +-- CacheServiceMetricsEmissionTests.cs (Yeni - 9,0300)

+-- ArchiX.WebApplication (PROJE)

|   +-- Abstractions

|   |   +-- Caching

|   |       +-- ICacheableRequest.cs (Yeni - 9,0200)

|   |       +-- CacheOptions.cs (Yeni - 9,0200)

|   |

|   +-- Behaviors

|   |   +-- QueryCacheBehavior.cs (Yeni - 9,0200)

|   |

|   +-- Pipeline

|       +-- ServiceCollectionExtensions.cs (Güncelleme - 9,0200)

|       +-- CqrsRegistrationExtensions.cs (Güncelleme - 9,0200)

+-- ArchiX.WebApplication.Tests (PROJE)

|   +-- Behaviors

|   |   +-- QueryCacheBehavior

|   |       +-- QueryCacheBehaviorTests.cs (Yeni - 9,0200)

|   |

|   +-- Pipeline

|       +-- ServiceCollectionExtensions_CacheBehaviorTests.cs (Yeni - 9,0200)

+-- docs

|   +-- 9_Performance

|       +-- 9_0100_EF_Optimization.md (Yeni - 9,0100)

|       +-- 9_0200_Cache_Strategy.md (Yeni - 9,0200)

|       +-- 9_0300_Metrics.md (Yeni - 9,0300)

Notlar:

- 9,0100: EF sorgularında AsNoTracking/AsSplitQuery ve dâhil etme stratejisi için Repository.cs güncellemesi ve QueryableOptimizationExtensions.cs eklenecek.

- 9,0200: Sadece sorgular için araya giren CachingBehavior ve işaretleyici arayüzleri eklenecek; CQRS kayıtları güncellenecek.

- 9,0300: Cache ve DB işlemlerinde metrik yayılımı için MemoryCacheService.cs, RedisCacheService.cs ve Repository.cs içine ölçüm çağrıları eklenecek; ölçüm ve basit benchmark testleri eklenecek.

| Sıra no | İşin numarası | Proje Kodu | Klasör yapısı | Dosya adı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,0300 | ArchiX.Library | Runtime/Observability | ObservabilityServiceCollectionExtensions.cs (Güncelleme) |
| 2 | 9,0300 | ArchiX.Library | Infrastructure/EFCore | DbCommandMetricsInterceptor.cs (Yeni) |
| 3 | 9,0300 | ArchiX.Library | Infrastructure/Caching | MemoryCacheService.cs (Güncelleme) |
| 4 | 9,0300 | ArchiX.Library | Infrastructure/Caching | RedisCacheService.cs (Güncelleme) |
| 5 | 9,0300 | ArchiX.Library.Tests | Test/RunTimeTests/ObservabilityTests | DbCommandMetricsInterceptorTests.cs (Yeni) |
| 6 | 9,0300 | ArchiX.Library.Tests | Test/RunTimeTests/ObservabilityTests | CacheServiceMetricsEmissionTests.cs (Yeni) |
| 7 | 9,0300 | docs | 9_Performance | 9_0300_Metrics.md (Yeni) |
| 8 | 9,0100 | ArchiX.Library | Infrastructure/EFCore | Repository.cs (Güncelleme) |
| 9 | 9,0100 | ArchiX.Library | Infrastructure/EFCore | QueryableOptimizationExtensions.cs (Yeni) |
| 10 | 9,0100 | ArchiX.Library.Tests | Test/InfrastructureTests | RepositoryEfOptimizationTests.cs (Yeni) |
| 11 | 9,0100 | docs | 9_Performance | 9_0100_EF_Optimization.md (Yeni) |
| 12 | 9,0200 | ArchiX.WebApplication | Abstractions/Caching | ICacheableRequest.cs (Yeni) |
| 13 | 9,0200 | ArchiX.WebApplication | Abstractions/Caching | CacheOptions.cs (Yeni) |
| 14 | 9,0200 | ArchiX.WebApplication | Behaviors | QueryCacheBehavior.cs (Yeni) |
| 15 | 9,0200 | ArchiX.WebApplication | Pipeline | ServiceCollectionExtensions.cs (Güncelleme) |
| 16 | 9,0200 | ArchiX.WebApplication | Pipeline | CqrsRegistrationExtensions.cs (Güncelleme) |
| 17 | 9,0200 | ArchiX.WebApplication.Tests | Behaviors/QueryCacheBehavior | QueryCacheBehaviorTests.cs (Yeni) |
| 18 | 9,0200 | ArchiX.WebApplication.Tests | Pipeline | ServiceCollectionExtensions_CacheBehaviorTests.cs (Yeni) |
| 19 | 9,0200 | docs | 9_Performance | 9_0200_Cache_Strategy.md (Yeni) |

Eşleşme tablosu kod – test eşleşmesi

| Sıra no | İşin numarası | Proje Kodu | Klasör yapısı | Dosya adı | Test Sıra NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,03 | ArchiX.Library | Runtime/Observability | ObservabilityServiceCollectionExtensions.cs (Güncelleme) | 5, 6 |
| 2 | 9,03 | ArchiX.Library | Infrastructure/EFCore | DbCommandMetricsInterceptor.cs (Yeni) | 5 |
| 3 | 9,03 | ArchiX.Library | Infrastructure/Caching | MemoryCacheService.cs (Güncelleme) | 6 |
| 4 | 9,03 | ArchiX.Library | Infrastructure/Caching | RedisCacheService.cs (Güncelleme) | 6 |
| 8 | 9,01 | ArchiX.Library | Infrastructure/EFCore | Repository.cs (Güncelleme) | 10 |
| 9 | 9,01 | ArchiX.Library | Infrastructure/EFCore | QueryableOptimizationExtensions.cs (Yeni) | 10 |
| 12 | 9,02 | ArchiX.WebApplication | Abstractions/Caching | ICacheableRequest.cs (Yeni) | 17, 18 |
| 13 | 9,02 | ArchiX.WebApplication | Abstractions/Caching | CacheOptions.cs (Yeni) | 17, 18 |
| 14 | 9,02 | ArchiX.WebApplication | Behaviors | QueryCacheBehavior.cs (Yeni) | 17, 18 |
| 15 | 9,02 | ArchiX.WebApplication | Pipeline | ServiceCollectionExtensions.cs (Güncelleme) | 18 |
| 16 | 9,02 | ArchiX.WebApplication | Pipeline | CqrsRegistrationExtensions.cs (Güncelleme) | 18 |